TaskFlow 2.0

Plan d'implémentation Frontend

Module Administration & Matrice des Permissions

Objectif principal Implémenter le module d'administration frontend de TaskFlow 2.0, en s'appuyant sur l'API existante, et mettre en place une matrice des permissions dynamique qui se met à jour automatiquement à chaque ajout de module.

# 1. Contexte et état de l'existant

Le backend de TaskFlow 2.0 est entièrement opérationnel. Les 24 modules métier sont implémentés côté API. Le module Administration est le seul composant frontend restant à développer. Il s'appuie sur une API admin complète déjà disponible.

## 1.1 Ce qui existe déjà

| Composant | État | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Backend API /admin/* | ✅ Complet | Tous les endpoints documentés sont opérationnels |
| Authentification JWT | ✅ Complet | accessToken + refreshToken, middleware auth actif |
| 24 modules métier (API) | ✅ Complet | Permissions MODULE_ACTION déjà en base |
| Frontend Auth (login/logout) | ✅ Complet | Flux token géré, Axios configuré |
| Frontend modules métier | ✅ 17/24 | 7 modules frontend restants à faire hors admin |
| Table permissions (DB) | ✅ Existe | À migrer vers la nouvelle convention |
| Frontend Admin | ❌ À créer | Sujet de ce document |
| Matrice autorisation (DB) | ❌ À créer | Nouvelle table matrice_autorisation |

## 1.2 Architecture technique de référence

- Frontend : React + TypeScript

- Client HTTP : Axios (configuré dans frontend/src/services/api.ts)

- Types TypeScript : frontend/src/types/admin.types.ts (déjà définis)

- Service API admin : frontend/src/api/admin.ts (déjà défini)

- Backend : Node.js / Express — Base URL : http://localhost:5000/api

# 2. Architecture du module Admin frontend

## 2.1 Structure des fichiers à créer

frontend/src/

pages/admin/

AdminLayout.tsx          ← Layout commun (sidebar, header)

DashboardAdmin.tsx        ← Page statistiques globales

UtilisateursPage.tsx      ← Liste + recherche + filtres

UtilisateurDetail.tsx     ← Fiche détail + onglets

MatricePermissions.tsx    ← La matrice dynamique (coeur du système)

RolesPage.tsx             ← Gestion des rôles

SessionsPage.tsx          ← Sessions actives

AuditPage.tsx             ← Journal des actions

components/admin/

PermissionBadge.tsx       ← Badge ON/OFF cliquable

UserStatusBadge.tsx       ← Actif / Verrouillé / Inactif

SessionCard.tsx           ← Carte session avec action révoquer

ModulePermissionGroup.tsx ← Groupe de permissions par module

hooks/

usePermissions.ts         ← Hook global de vérification

useMatrice.ts             ← Hook chargement matrice dynamique

## 2.2 Le hook usePermissions — pièce centrale

Ce hook est chargé une seule fois au login. Il expose la fonction hasPermission() utilisée par tous les composants de l'application.

// hooks/usePermissions.ts

const usePermissions = () => {

const permissions = useAuthStore(s => s.user?.permissions ?? []);

const hasPermission = (code: string) => permissions.includes(code);

return { hasPermission, permissions };

};

# 3. La matrice des permissions — fonctionnement

## 3.1 Principe d'auto-découverte

La matrice ne contient aucune liste codée en dur. Elle interroge l'API qui lit la table permissions en base. Quand un développeur insère de nouvelles permissions pour un nouveau module, elles apparaissent automatiquement dans la matrice sans aucune modification du code frontend.

| PRINCIPE | Nouvelles permissions en base → nouvelle colonne dans la matrice. Zéro modification frontend nécessaire. |
| --- | --- |

## 3.2 Flux de données

| Étape | Action | Source |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chargement de la page matrice | Composant MatricePermissions.tsx |
| 2 | GET /admin/permissions → liste complète groupée | API → table permissions |
| 3 | GET /admin/users → liste des utilisateurs actifs | API → table utilisateurs |
| 4 | GET /admin/matrice → valeurs 0/1 par user×perm | API → vue v_matrice_autorisation |
| 5 | Rendu : colonnes = permissions, lignes = users | React state |
| 6 | Clic sur une cellule → PATCH /admin/matrice | API → table matrice_autorisation |
| 7 | Mise à jour locale du state (pas de rechargement) | Optimistic update |

## 3.3 Groupement par module

Les permissions sont groupées par Categorie et Nom_module (champs de la table permissions). L'en-tête de la matrice affiche le nom du module, et les colonnes en dessous sont les actions disponibles (READ, WRITE, DELETE...).

Exemple visuel de l'en-tête de la matrice :

|  | PRODUCTION |  |  | RH |  | MAINTENANCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commandes READ | Commandes WRITE | Commandes DELETE | Personnel READ | Personnel WRITE | Machines READ | Machines WRITE |

# 4. Plan d'implémentation — Phases

| PHASE 1 | Fondations — Base de données & API matrice | Semaine 1 |
| --- | --- | --- |

### 4.1 Tâches base de données

- Exécuter migration_permissions.sql sur la base de données

- Vérifier que toutes les permissions sont insérées (SELECT COUNT(*) FROM permissions)

- Vérifier la vue v_matrice_autorisation (SELECT * FROM v_matrice_autorisation LIMIT 10)

- Vérifier la vue v_modules_permissions

### 4.2 Tâches backend — Nouvel endpoint matrice

Ajouter 2 endpoints dans le controller admin existant :

GET  /api/admin/matrice   → retourne toute la matrice (users × permissions × valeurs)

PATCH /api/admin/matrice  → { userId, permissionId, valeur: 0|1 }

| NOTE | Les endpoints /admin/users, /admin/permissions, /admin/roles, /admin/sessions et /admin/audit sont déjà implémentés et fonctionnels. Ne pas les modifier. |
| --- | --- |

| PHASE 2 | Layout & Navigation Admin | Semaine 1-2 |
| --- | --- | --- |

### 4.3 AdminLayout.tsx

Créer le layout partagé par toutes les pages admin. Il contient la sidebar de navigation et le header. Ce composant vérifie en premier lieu que l'utilisateur possède la permission ADMIN_ACCESS. Sans elle, redirection immédiate.

| Élément sidebar | Permission requise | Route |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | ADMIN_DASHBOARD_READ | /admin |
| Utilisateurs | ADMIN_USERS_READ | /admin/utilisateurs |
| Matrice permissions | ADMIN_PERMISSIONS_READ | /admin/matrice |
| Rôles | ADMIN_ROLES_READ | /admin/roles |
| Sessions | SESSION_MANAGE | /admin/sessions |
| Audit | AUDIT_READ | /admin/audit |

| PHASE 3 | Pages Utilisateurs & Matrice | Semaine 2-3 |
| --- | --- | --- |

### 4.4 UtilisateursPage.tsx

- Tableau paginé avec recherche (search), filtre statut, filtre date

- Colonnes : Nom, Username, Email, Statut, Dernière connexion, Rôles, Actions

- Actions par ligne : Voir détail, Modifier statut, Reset password, Supprimer

- Bouton Créer utilisateur (si ADMIN_USERS_WRITE)

### 4.5 UtilisateurDetail.tsx — 3 onglets

| Onglet | Contenu | Permission |
| --- | --- | --- |
| Informations | Formulaire éditable : username, email, statut, verrouillage | ADMIN_USERS_WRITE |
| Permissions | Mini-matrice pour cet utilisateur uniquement — toggle ON/OFF par permission | ADMIN_PERMISSIONS_WRITE |
| Sessions | Sessions actives de cet utilisateur avec bouton Révoquer | SESSION_MANAGE |

### 4.6 MatricePermissions.tsx — Page principale

- Chargement dynamique depuis /admin/permissions + /admin/matrice

- En-tête : permissions groupées par Nom_module (colonnes fusionnées par catégorie)

- Lignes : un utilisateur par ligne

- Cellules : toggle cliquable ✅ / ❌ avec sauvegarde immédiate

- Filtre par catégorie de module (PRODUCTION / RH / MAINTENANCE...)

- Recherche utilisateur pour filtrer les lignes

- Export de la matrice en CSV

| AUTO-UPDATE | Quand un nouveau module est ajouté en base, un simple rechargement de la page matrice affiche les nouvelles colonnes. Aucun code frontend à modifier. |
| --- | --- |

| PHASE 4 | Sessions & Audit | Semaine 3 |
| --- | --- | --- |

### 4.7 SessionsPage.tsx

- Liste des sessions actives (GET /admin/sessions)

- Colonnes : Utilisateur, IP, User-agent, Connexion, Dernière activité, Expiration

- Filtre par utilisateur, statut actif/expiré, date

- Action : Révoquer (PATCH /admin/sessions/:id/revoke)

- Action bulk : Expirer toutes les sessions d'un utilisateur

### 4.8 AuditPage.tsx

- Journal paginé des actions (GET /admin/audit)

- Colonnes : Date, Utilisateur, Action, Module, Ancienne valeur, Nouvelle valeur, IP

- Filtres : utilisateur, type d'action, module, plage de dates

- Affichage diff JSON pour Ancienne/Nouvelle valeur

- Export CSV des logs filtrés

| PHASE 5 | Dashboard Admin & finalisation | Semaine 4 |
| --- | --- | --- |

### 4.9 DashboardAdmin.tsx

Page d'accueil du module admin. Affiche les statistiques retournées par GET /admin/dashboard :

| Carte | Donnée affichée | Action rapide |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs | Total / Actifs / Verrouillés | → Page utilisateurs |
| Permissions | Total permissions en base | → Matrice |
| Sessions | Sessions actives en ce moment | → Page sessions |
| Audit | Actions des dernières 24h | → Page audit |

# 5. Calendrier récapitulatif

| Semaine | Phase | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Phase 1 + début Phase 2 | Migration SQL exécutée, endpoint /admin/matrice créé, AdminLayout fonctionnel |
| Semaine 2 | Phase 2 + Phase 3 début | Navigation admin complète, UtilisateursPage avec liste et actions |
| Semaine 3 | Phase 3 + Phase 4 | MatricePermissions dynamique, UtilisateurDetail, Sessions, Audit |
| Semaine 4 | Phase 5 + tests | Dashboard admin, tests complets, revue de code, documentation |

# 6. Matrice des permissions — État actuel des 24 modules

Cette matrice est générée à partir du fichier APPLICATION_MODULES.md. Elle sera la référence de départ pour l'interface admin.

| Module | Catégorie | READ | WRITE | DELETE | EXPORT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | DASHBOARD | ✅ | — | — | — | — |
| Commandes | PRODUCTION | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Planning | PRODUCTION | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Affectations | PRODUCTION | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Semaines | PRODUCTION | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Personnel | RH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Postes | RH | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Horaires | RH | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Pointage | RH | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Echelons | RH | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Machines | MAINTENANCE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Types de machines | MAINTENANCE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Interventions | MAINTENANCE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Défauts process | MAINTENANCE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Défauts produit | QUALITE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Qualité / NC | QUALITE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Articles | CATALOGUE | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Tests articles/mach. | CATALOGUE | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Indicateurs | REPORTING | ✅ | — | — | — | — |
| Import | SYSTEME | — | ✅ | — | — | ✅ |
| Export | SYSTEME | ✅ | — | — | ✅ | — |
| Filtres | SYSTEME | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Administration | ADMIN | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Sessions | ADMIN | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Audit | ADMIN | ✅ | — | — | ✅ | — |

Total : 65 permissions réparties sur 25 modules. Chaque ajout de module insère ses permissions en base — la matrice se met à jour automatiquement.

# 7. Règles d'implémentation — À respecter

| OBLIGATOIRE | Ces règles sont définies dans le fichier PROCEDURE_PERMISSIONS.txt. Tout développeur ajoutant un module DOIT les suivre. |
| --- | --- |

| Règle | Description |
| --- | --- |
| Convention de nommage | MODULE_ACTION en majuscules — ex: LIVRAISONS_READ |
| SQL en premier | Toujours insérer les permissions en base AVANT de coder |
| Backend protégé | Chaque route Express déclare requirePermission(...) |
| Frontend conditionnel | hasPermission() sur chaque page et chaque bouton sensible |
| Revue de code | Toute route sans requirePermission bloque la PR |
| Rôles automatiques | SUPER_ADMIN reçoit tout, LECTURE_SEULE reçoit les _READ |

# 8. Fichiers livrés avec ce plan

| Fichier | Type | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Plan_Implementation_Admin.docx | Word | Ce document — plan complet d'implémentation |
| migration_permissions.sql | SQL | Script de migration base de données — 65 permissions, 2 vues, table matrice_autorisation |
| PROCEDURE_PERMISSIONS.txt | Texte | Procédure obligatoire pour chaque nouveau module — convention, étapes, checklist, exemple |